PROJET DETECTION DU GLAUCOME

Système Multimodal Fundus + OCT

Rapport de Progression

Mai 2026

| Notebook | Statut | Description |
| --- | --- | --- |
| 01_eda.ipynb | TERMINÉ | Exploration et analyse du dataset |
| 02_preprocessing.ipynb | TERMINÉ | Dataset PyTorch + augmentations + K-Fold |
| 03_fundus_model.ipynb | TERMINÉ | ResNet50 sur images Fundus — K=5 folds |
| 04_oct_model.ipynb | TERMINÉ | ResNet50 sur images OCT B-scan — K=5 folds |
| 05_fusion.ipynb | TERMINÉ | Fusion multimodale — 4 méthodes comparées |
| 06_deployment.ipynb | À FAIRE | FastAPI + Frontend HTML |

# 1. Contexte du Projet

Ce projet vise à construire un système de détection automatique du glaucome à partir d'images médicales ophtalmologiques multimodales. Il combine deux types d'imagerie complémentaires : les images de fond d'oeil (Fundus) et les images OCT (Optical Coherence Tomography / B-scan).

## 1.1 Objectif Final

Construire un pipeline complet de Deep Learning avec :

• Un modèle ResNet50 entraîné sur images Fundus

• Un modèle ResNet50 entraîné sur images OCT

• Un modèle de fusion combinant les deux prédictions

• Une API FastAPI + frontend HTML pour l'inférence en production

## 1.2 Dataset Utilisé

Dataset Mendeley : Data on OCT and Fundus Images (marwanenasri)

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Source | Mendeley Data (dataset marwanenasri) |
| Sujets | 26 patients |
| Paires utilisables | 48 paires Fundus + OCT |
| Glaucome | 20 images (41.7%) |
| Normal | 28 images (58.3%) |
| Format | JPEG |
| Labels | Vote majoritaire de 4 ophtalmologistes |

## 1.3 Stack Technique

| Composant | Version / Détail |
| --- | --- |
| Python | 3.12 — Kaggle GPU environment |
| PyTorch | 2.10.0+cu128 |
| Albumentations | 2.0.8 |
| GPU | Tesla T4 (Kaggle) |
| scikit-learn | K-Fold, métriques, LogisticRegression |
| FastAPI | Déploiement API REST |
| HTML / CSS / JS | Frontend |

# 2. Ce Qui a été Fait

## 2.1 Notebook 01 — EDA (Terminé)

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Total paires valides | 48 |
| Classe Glaucome | 20 (41.7%) |
| Classe Normal | 28 (58.3%) |
| Dimensions Fundus | 2032 x 1934 pixels |
| Dimensions OCT | 951 x 456 pixels |

## 2.2 Notebook 02 — Preprocessing (Terminé)

Configuration : K=5 folds, shuffle=True, random_state=42

| Fold | Train | Val | Tr. Glaucome | Tr. Normal | Va. Glaucome | Va. Normal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 10 | 16 | 22 | 4 | 6 |
| 2 | 38 | 10 | 16 | 22 | 4 | 6 |
| 3 | 38 | 10 | 16 | 22 | 4 | 6 |
| 4 | 39 | 9 | 16 | 23 | 4 | 5 |
| 5 | 39 | 9 | 16 | 23 | 4 | 5 |

## 2.3 Notebook 03 — Fundus Model (Terminé)

Objectif : Entraîner un ResNet50 (préentraîné ImageNet) sur les images Fundus avec validation croisée K=5.

### Résultats par Fold

| Fold | Accuracy | F1 Score | ROC-AUC | Sensibilité | Spécificité | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70.00% | 0.5714 | 0.8333 | 50.00% | 83.33% | 1.5 min |
| 2 | 60.00% | 0.3333 | 0.3750 | 25.00% | 83.33% | 0.3 min |
| 3 ★ | 70.00% | 0.6667 | 0.9167 | 75.00% | 66.67% | 1.0 min |
| 4 | 44.44% | 0.4444 | 0.6500 | 50.00% | 40.00% | 1.1 min |
| 5 | 55.56% | 0.0000 | 0.7000 | 0.00% | 100.00% | 0.4 min |
| Moyenne | 60.00% | 0.4032 | 0.6950 | 40.00% | 74.67% | — |

★ Meilleur fold (ROC-AUC = 0.9167) — modèle sauvegardé comme fundus_model_best.pth

## 2.4 Notebook 04 — OCT Model (Terminé)

Objectif : Entraîner un ResNet50 (préentraîné ImageNet) sur les images OCT B-scan avec validation croisée K=5.

### Résultats par Fold

| Fold | Accuracy | F1 Score | ROC-AUC | Sensibilité | Spécificité | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ★ | 80.00% | 0.7500 | 0.9583 | 75.00% | 83.33% | 0.5 min |
| 2 | 80.00% | 0.7500 | 0.9167 | 75.00% | 83.33% | 0.7 min |
| 3 | 80.00% | 0.7500 | 0.9167 | 75.00% | 83.33% | 0.5 min |
| 4 | 66.67% | 0.4000 | 0.8500 | 25.00% | 100.00% | 0.1 min |
| 5 | 55.56% | 0.5000 | 0.7500 | 50.00% | 60.00% | 0.4 min |
| Moyenne | 72.44% | 0.6300 | 0.8783 | 60.00% | 82.00% | — |

★ Meilleur fold (ROC-AUC = 0.9583) — modèle sauvegardé comme oct_model_best.pth

### Comparaison Fundus vs OCT

| Métrique | Fundus | OCT | Avantage |
| --- | --- | --- | --- |
| Accuracy moyenne | 60.00% | 72.44% | OCT +12.4% |
| ROC-AUC moyen | 0.6950 | 0.8783 | OCT +0.183 |
| F1 Score moyen | 0.4032 | 0.6300 | OCT +0.227 |
| Sensibilité moyenne | 40.00% | 60.00% | OCT +20% |
| Spécificité moyenne | 74.67% | 82.00% | OCT +7.3% |
| Meilleur AUC | 0.9167 (fold 3) | 0.9583 (fold 1) | OCT |

## 2.5 Notebook 05 — Fusion Multimodale (Terminé)

Objectif : Combiner les probabilités OOF (Out-Of-Fold) des modèles Fundus et OCT pour construire un classifieur de fusion. Quatre approches ont été comparées sur les 48 paires.

### Données d'entrée (OOF)

| Fichier | Shape | Min / Max | Mean |
| --- | --- | --- | --- |
| fundus_probabilities.npy | (48,) | 0.275 / 0.600 | 0.494 |
| oct_probabilities.npy | (48,) | 0.056 / 0.823 | 0.463 |
| labels (Glaucome=20, Normal=28) | (48,) | — | — |

Corrélation Fundus/OCT : -0.057  (faible corrélation = bonne complémentarité des deux modalités)

### Méthodes Comparées

| Méthode | Description |
| --- | --- |
| Moyenne simple | (P_fundus + P_oct) / 2 |
| Moyenne pondérée | alpha * P_fundus + (1-alpha) * P_oct, alpha optimisé par grid search |
| Régression Logistique | sklearn LogisticRegression (C=0.1) sur [P_f, P_o, P_f*P_o, ¦P_f-P_o¦], cross-validated |
| MLP Fusion | PyTorch : Linear(2→16)→ReLU→Dropout(0.3)→Linear(16→8)→ReLU→Linear(8→1), cross-validated K=5 |

### Résultats Comparatifs Complets

| Méthode | Accuracy | F1 | ROC-AUC | Sensibilité | Spécificité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundus seul (baseline) | 50.00% | 0.4783 | 0.5161 | 55.00% | 46.43% |
| OCT seul (baseline) | 68.75% | 0.6154 | 0.7714 | 60.00% | 75.00% |
| Moyenne simple | 75.00% | 0.7000 | 0.8000 | 70.00% | 78.57% |
| Moy. pondérée (alpha=0.49) ★ | 75.00% | 0.7000 | 0.8018 | 70.00% | 78.57% |
| Régression Logistique | 58.33% | 0.0000 | 0.7357 | 0.00% | 100.00% |
| MLP Fusion | 66.67% | 0.6364 | 0.7554 | 70.00% | 64.29% |

★ Meilleure méthode : Moyenne pondérée (alpha=0.49)

ROC-AUC = 0.8018  |  Gain vs Fundus seul : +0.2857  |  Gain vs OCT seul : +0.0304

### Analyse des Résultats

La moyenne pondérée avec alpha=0.49 (quasi-égalité entre Fundus et OCT) obtient le meilleur AUC global (0.8018). Points clés :

• La faible corrélation entre les deux modèles (-0.057) confirme leur complémentarité

• La régression logistique échoue (F1=0, sensibilité=0%) — trop peu de données pour 4 features

• Le MLP montre une forte variance inter-fold (AUC 0.35 à 0.96) — dataset trop petit pour un modèle appris

• Les méthodes simples (moyenne) surpassent les méthodes complexes sur 48 images — résultat attendu

### Fichiers Générés

| Fichier | Description |
| --- | --- |
| fusion_mlp.pth | Modèle MLP final entraîné sur tout le dataset |
| fusion_logreg.pkl | Régression logistique finale |
| fusion_probabilities.npy | Probabilités OOF meilleure méthode — shape=(48,) |
| fusion_labels.npy | Labels OOF — shape=(48,) |
| fusion_config.json | Config : meilleure méthode, alpha=0.49, toutes les métriques |
| fusion_comparison.png | ROC curves + barres comparatives toutes méthodes |
| fusion_confusion_matrices.png | Matrices de confusion des 4 méthodes de fusion |
| fusion_oof_analysis.png | Scatter + distributions des probabilités OOF |
| fusion_alpha_search.png | Courbe AUC vs alpha — grid search |

# 3. Ce Qu'il Reste à Faire

## 3.1 Notebook 06 — Déploiement (À faire)

Endpoint POST /predict : upload Fundus + OCT → JSON { glaucoma_probability, prediction, fundus_prob, oct_prob }

Méthode de fusion à utiliser en production : Moyenne pondérée (alpha=0.49)

# 4. Points d'Attention pour la Suite

| Point | Détail | Impact |
| --- | --- | --- |
| Dataset très petit | 48 paires — résultats variables inter-fold | CRITIQUE |
| Fusion = moyenne pondérée | alpha=0.49 — utiliser cette méthode dans le notebook 06 | IMPORTANT |
| Reconstruction df_pairs | À copier en tête de chaque notebook (session Kaggle isolée) | IMPORTANT |
| torch.load weights_only | Ajouter weights_only=False pour charger les .pth | IMPORTANT |
| Inputs notebook 06 | Attacher outputs 03 + 04 + 05 comme datasets Kaggle | IMPORTANT |

# 5. Roadmap du Projet

| Étape | Notebook | Statut | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Exploration dataset | 01_eda.ipynb | TERMINÉ | Dataset Mendeley |
| 2. Pipeline données | 02_preprocessing.ipynb | TERMINÉ | 01 (logique EDA) |
| 3. Modèle Fundus | 03_fundus_model.ipynb | TERMINÉ | 02 (Dataset + Transforms) |
| 4. Modèle OCT | 04_oct_model.ipynb | TERMINÉ | 02 (Dataset + Transforms) |
| 5. Fusion | 05_fusion.ipynb | TERMINÉ | 03 (probas Fundus) + 04 (probas OCT) |
| 6. Déploiement | 06_deployment.ipynb | À FAIRE | 03 + 04 + 05 (modèles .pth) |

Prochaine étape immédiate : 06_deployment.ipynb